# Project Roadmap & Work Breakdown Structure (WBS)

## Proyek: E-Book Komik Digital QOMAR

## 1. Jadwal Pengerjaan Proyek (Milestones)

Proyek pengembangan platform QOMAR dikelompokkan ke dalam 4 Fase Utama selama masa pengerjaan 4 minggu:

| Fase | Kegiatan Utama | Durasi | Target Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Perencanaan & Desain Base System | - | Dokumen SRS/PRD disetujui, inisialisasi Git, pembuatan halaman pembuka (index), stylesheet common.css, dan welcome.css. |
| Fase 2 | Pengembangan Modul Independen | - | Penyusunan data.js, penyelesaian kerangka HTML/CSS kosa kata, video, dan kuis secara terpisah. |
| Fase 3 | Integrasi Logika & UDL Sync | - | Penggabungan preferensi UDL (Zoom text & Dyslexia mode) ke localStorage di seluruh halaman, fungsionalitas slider, playlist, dan skor kuis. |
| Fase 4 | Pengujian, UAT & Peluncuran | - | Pengujian bug bersama, sesi User Acceptance Testing (UAT) oleh Klien/Guru, perbaikan minor, dan deployment ke Vercel/GitHub Pages. |

## 2. Work Breakdown Structure (WBS) - Pembagian Tugas

Setiap pengembang memiliki tanggung jawab spesifik terhadap berkas-berkas dalam repositori:

### 👤 Atnan: Pimpinan Tim, Halaman Utama & Database Terpusat

Atnan bertanggung jawab atas pondasi data bersama, arsitektur halaman masuk, dan modul kosa kata.

- WBS 1.1: Database Terpusat

  - Membuat berkas js/data.js yang memuat struktur array data kosakata, video, PG, essay, dan WhatsApp guru.

- WBS 1.2: Halaman Pembuka & Dashboard

  - Menyusun dan merapikan index.html dan welcome.css.

  - Menyiapkan template kosong dashboard.html dan menu navigasinya untuk diselesaikan kemudian.

- WBS 1.3: Modul Kosa Kata

  - Membuat kerangka kosa_kata.html dengan toolbar UDL di header.

  - Menulis logika slider kartu kosa kata pada kosa_kata.js (termasuk navigasi sentuh/swipe, indikator dots, progress bar).

  - Mendesain gaya visual kartu glassmorphism di kosa_kata.css.

### 👤 Narendra: Modul Pemutar & Daftar Putar Video

Narendra bertanggung jawab atas modul visualisasi cerita komik berupa playlist video.

- WBS 2.1: Struktur Pemutar Video

  - Membuat berkas video.html dengan tag <video controls> dan integrasi toolbar UDL.

- WBS 2.2: Logika Daftar Putar (Playlist)

  - Menulis script video.js untuk membaca data video di data.js.

  - Mengimplementasikan fungsionalitas pemutaran video dinamis saat playlist diklik, update otomatis deskripsi video, dan tombol lanjut ke halaman kuis.

- WBS 2.3: Gaya Visual Video

  - Mendesain layout responsif video.css (aspek rasio pemutar 16:9, penanda playlist aktif, dan pergeseran playlist ke bawah video pada layar mobile).

### 👤 Rifki: Modul Evaluasi & Kuis Interaktif

Rifki bertanggung jawab atas evaluasi pemahaman siswa melalui 3 tab pengujian.

- WBS 3.1: Struktur Kuis 3-Tab

  - Membuat berkas Kuis.html dengan tab navigasi switcher (Pilihan Ganda, Essay, Praktik).

- WBS 3.2: Logika Penilaian Kuis

  - Menulis script quiz.js untuk mengontrol pergantian tab tanpa refresh halaman.

  - Membuat logika interaktif untuk PG (pemberian warna tombol pilihan pasca klik, perhitungan skor akhir, pemunculan modal skor pop-up).

  - Membuat logika reveal kunci jawaban essay dan penyematan link kirim tugas video ke WhatsApp Guru.

- WBS 3.3: Gaya Visual Kuis

  - Menyusun stylesheet kuis.css (desain tombol tab aktif, warna border pilihan ganda benar/salah, modal skor emas, kolom input essay, dan tombol WhatsApp hijau).

## 3. Rencana Peluncuran (Deployment Plan)

Setelah melewati fase pengujian (QA) dan disetujui oleh Klien (UAT), platform QOMAR akan dideploy menggunakan layanan hosting statis gratis yang cepat dan aman:

- Pilihan Utama: Vercel

  - Menghubungkan repositori GitHub Atnan49/Qomar langsung ke dashboard Vercel untuk otomatisasi integrasi berkelanjutan (CI/CD). Setiap pembaruan kode di branch main akan langsung terupdate di URL publik.

- Alamat Akses: Klien akan diberikan link akses publik (misal: https://qomar.vercel.app atau https://atnan49.github.io/Qomar/) untuk dibagikan kepada guru dan siswa kelas IV MI.